Plan działania Przedszkola Publicznego nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej we Włocławku na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024 - 2028

Data utworzenia dokumentu

2024-03-29

# Spis treści

Spis treści	2

Wstęp	3

Podstawa prawna	3

Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu	3

Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności	4

Osoby ze szczególnymi potrzebami	4

Analiza stanu zastanego	4

Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności	5

Cel i działania	6

Harmonogram realizacji	7

Dostępność architektoniczna	7

Dostępność cyfrowa	9

Dostępność informacyjno-komunikacyjna	11

Pozostałe działania	13

Szacowany koszt realizacji planu	15

Monitoring realizacji	15

Wykres	16

## Wstęp

Przygotowaliśmy plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będziemy realizować ten plan, żeby zwiększyć dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Poprawi to jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami, na przykład osób z niepełnosprawnością, seniorów, dzieci i innym. Przygotowaliśmy ten plan zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.Plan obejmuje 4 obszary dostępności:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Jeżeli nie mogliśmy przyporządkować działania do rodzaju dostępności, umieszczaliśmy je w obszarze "pozostałe działania" np.:

- działań związanych z zatrudnieniem (rekrutacja, miejsca pracy)

- współpracy z organizacjami pozarządowymi;

- szkolenia pracowników;

- informowania o działaniach na rzecz dostępności;

W dalszej części planu stosujemy nazwę podmiot, która określa naszą instytucję.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną do przygotowania planu na rzecz poprawy dostępności jest Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696).

Ustawa jest powiązana z Konwencją ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami sporządzoną w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 poz.1169).

Inne ustawy dotyczące dostępności:

- ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848),

- ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. 2011 Nr 209 poz. 1243).

Przy tworzeniu planu uznaliśmy za istotne jeszcze inne ustawy, rozporządzenia i przepisy wewnętrzne. Część z nich dotyczy wprost dostępności, a część sposobu naszego działania.

### Przepisy regulujące sposób funkcjonowania podmiotu

- Statut Przedszkola Publicznego nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi im. Wandy Chotomskiej we Włocławku

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn.zm)

### Dokumenty wewnętrzne podmiotu dotyczące dostępności

- Powołanie koordynatora ds. dostępności

- Procedura ewakuacji osób z niepełnosprawnościami

## Osoby ze szczególnymi potrzebami

Na potrzeby planu przyjęliśmy, że "osoba ze szczególnymi potrzebami” to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Taka definicja oznacza, że są to osoby z niepełnosprawnością, ale także inne osoby, na przykład:

- poruszające się na wózku lub o kulach,

- kurierzy i dostawcy z ciężkimi przesyłkami,

- rodzice z wózkami dziecięcymi,

- niewidome i słabowidzące,

- z niepełnosprawnością słuchu, Głusi,

- głuchoniewidome – z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu,

- z zaburzeniami psychicznymi,

- z niepełnosprawnością intelektualną,

- cudzoziemcy,

- mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem

- o nietypowym wzroście (bardzo niskie lub bardzo wysokie),

- starsze, u których szczególne potrzeby pojawiły się wraz z wiekiem,

- kobiety w ciąży.

Każdy może mieć szczególne potrzeby na jakimś etapie życia lub w konkretnej sytuacji. Dostępność pomaga wszystkim.

## Analiza stanu zastanego

Mieścimy się w jednym budynku. Jesteśmy administratorem jedną stronę internetową. Przed przystąpieniem do przygotowania planu wykonaliśmy analizy strony internetowej www, stanu obiektu przedszkola pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami: dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa.

## Dotychczasowe działania na rzecz poprawy dostępności

Systematycznie podejmujemy działania, żeby zwiększyć dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej opisaliśmy te działania, podzielone na 4 obszary:

- dostępność architektoniczna,

- dostępność cyfrowa,

- dostępność informacyjno- komunikacyjna,

- pozostałe działania.

Te zrealizowane działania są dla nas częścią analizy stanu zastanego. Dzięki nim nabraliśmy doświadczenia i możemy lepiej zaplanować kolejne działania.

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Możliwość uzyskania pomocy u pracownika na holu przy wejściu głównym

  - Możliwość wstępu z psem asystującym bez ograniczeń

  - Podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych Podjazd przy głównym wejściu

  - Swobodny dostęp do klas Drzwi wejściowe szerokości 120 cm

  - Wejście do budynku z szerokimi drzwiami Wejście do budynku – wejście główne, wejście od tarasu ma zapewniony jeden podjazd .Szerokość drzwi wejściowych – 2 skrzydła po 90 cm. Razem- 180 cm . Wejście od tarasu– szerokość drzwi- 135 cm.Otwieranie drzwi- ręczne Możliwość wezwania pomocy - dzwonek przy drzwiach wejściowych.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidząceStrona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1 i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Możliwość ze skorzystania z ułatwień dostępu po wybraniu okrągłej ikony w prawym górnym rogu („menu dostępności”)
kontrast
podświetlenie linków
powiększenie tekstów
odstępy między tekstami
zatrzymanie animacji
opcja „przyjazny dla dysleksji”
powiększenie kursora
podpowiedzi

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Informacja dotycząca koordynatora ds. dostępnościInformacja na stronie internetowej

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami procesu rekrutacji

## Cel i działania

Celem planu jest stopniowe zwiększanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Plan zawiera działania i harmonogram ich realizacji. Zrealizowane działania podniosą dostępność i poprawią jakość życia wszystkich. Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz.

Cel planu zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

- Działania w obszarze dostępności architektonicznej

  - Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową.

  - Wyznaczenie toalety dla osoby ze szczególnymi potrzebami i oznaczenie tabliczką informacyjną w ciągu komunikacyjnym.

  - Zorganizowanie miejsca dla mamy z małym dzieckiem w celu przewinięcia niemowlaka.

- Działania w obszarze dostępności cyfrowej

  - Dodanie na stronę internetową przedszkola wniosku o zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających.

  - Dodanie na stronę internetową instrukcji ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami.

- Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej

  - Oznaczenie tabliczką wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

  - Udostępnienie informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających.

  - Zapewnienie dostępności architektonicznej na wniosek.

- Działania w obszarze pozostałych działaniach

  - Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu.

  - Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

  - Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności.

## Harmonogram realizacji

### Dostępność architektoniczna

#### 1. Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych poprawia dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Co najmniej pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego powinien być zróżnicowany kolorystycznie. Wynika ze Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami - poradnik. Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2024-04-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Oznakowanie schodów wewnętrznych taśmą kontrastową | administrator budynku | 4 | 10 |

#### 2. Wyznaczenie toalety dla osoby ze szczególnymi potrzebami i oznaczenie tabliczką informacyjną w ciągu komunikacyjnym

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-04-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Wyznaczenie toalety dla osoby ze szczególnymi potrzebami i oznaczenie tabliczką informacyjną w ciągu komunikacyjnym | administrator budynku | 4 | 10 |

#### 3. Zorganizowanie miejsca dla mamy z małym dzieckiem w celu przewinięcia niemowlaka

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2025-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zorganizowanie miejsca dla mamy z małym dzieckiem w celu przewinięcia niemowlaka | administrator budynku | 124 | 1000 |

### Dostępność cyfrowa

#### 1. Dodanie na stronę internetową przedszkola wniosku o zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-06-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Dodanie na stronę internetową przedszkola wniosku o zapewnieniu dostępności architektonicznej i informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających | administrator budynku | 127 | 0 |

#### 2. Dodanie na stronę internetową instrukcji ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Dodanie na stronę internetową instrukcji ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami | administrator budynku | 127 | 0 |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

#### 1. Oznaczenie tabliczką wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-04-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Oznaczenie tabliczką wejścia do budynku osobie korzystającej z psa asystującego | administrator budynku | 127 | 100 |

#### 2. Udostępnienie informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Udostępnienie informacji dotyczącej wypożyczania technologii wspomagających | administrator budynku | 127 | 0 |

#### 3. Zapewnienie dostępności architektonicznej na wniosek

Priorytet: Niski - podnoszące jakość dostępności

Data początkowa: 2024-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Zapewnienie dostępności architektonicznej na wniosek | administrator budynku | 50 | 0 |

### Pozostałe działania

#### 1. Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu

Cel: podnoszenie kompetencji i wiedzy pracowników w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2024-10-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Szkolenia z zakresu dostępności dla kadry podmiotu | administrator budynku | 53 | 0 |

#### 2. Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami

Wynika z: Art. 6. Ustawy o zapewnianiu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz art.236.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Cel: aktualizacja procedury do wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności, uzupełnienie o elementy dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Może zawierać konsultacje z podmiotem zewnętrznym.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 1 | Aktualizacja procedury ewakuacji w tym uzupełnienie ich o elementy ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | administrator budynku | 52 | 0 |

#### 3. Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności

Cel: podnoszenie wiedzy oraz informowanie obywateli o podjętych przez instytucję działaniach w zakresie dostępności.

Priorytet: Średni - wynikający z dobrych praktyk, ale nie z przepisów

Data początkowa: 2025-09-01

##### Zadania

| Lp. | Nazwa | Jednostka odpowiedzialna | Czas trwania [tyg.] | Szacowany koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 1 | Informowanie o nowych działaniach z obszaru dostępności | administrator budynku | 53 | 0 |

## Szacowany koszt realizacji planu

- Dostępność architektoniczna: 1 020 zł

- Dostępność cyfrowa: 0 zł

- Dostępność informacyjno-komunikacyjna: 100 zł

- Pozostałe działania: 0 zł

Suma szacowanych kosztów: 1 120 zł

## Monitoring realizacji

Koordynator/ka do spraw dostępności będzie prowadzić stały monitoring realizacji planu. Po zakończeniu każdego roku realizacji planu przygotuje sprawozdanie. Sprawozdanie ma być gotowe do 31 stycznia. Sprawozdanie powinno zawierać informacje o zrealizowanych działaniach wraz z ich liczbą, czasem realizacji oraz kosztem, a także wnioski oraz rekomendacje do dalszego działania lub zmian w planie. Kierownik podmiotu przyjmuje sprawozdanie, a koordynator/ka aktualizuje plan, o ile jest to konieczne. Taka konieczność może wynikać z treści sprawozdania lub z innych powodów. Plan trzeba zaktualizować przede wszystkim wtedy, gdy jakieś działanie nie zostało zrealizowane zgodnie z planem. Mogą się pojawić inne sytuacje, na przykład zmiana przepisów, pojawienie się nowych rozwiązań technicznych lub pojawienie się kolejnych obszarów wymagających zapewnienia dostępności. Kierownik podmiotu zatwierdza zaktualizowany plan i zleca opublikowanie go w biuletynie informacji publicznej i na stronie internetowej.

Plan został przygotowany przez: Joanna Gonstal

Osoba zatwierdzająca plan: Bożena Majewska

## Wykres